**Vorgangsliste**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vorgang Nr.** | **Vorgansname** | **Dauer(Tage)** | **Vorgänger** |
| **1** | Grobes Lastenheft bearbeiten | 1 | - |
| **2** | Einführung GitHub | 1 | **1** |
| **3** | Sitzungsprotokoll führen | 19 | **1** |
| **4** | UML-Anwendungsfall-Diagramm erstellen | 1 | 1 |
| **5** | Pflichtenheft erstellen | 2 | **1,4** |
| **6** | Projektvertrag erstellen | 1 | 5 |
| **7** | Kick-Off Meeting vorbereiten | 1 | 6 |
| **8** | Kick-Off Meeting abhalten | 1 | 7 |
| **9** | Projektstrukturplan erstellen | 1 | 5 |
| **10** | Zeitplan erstellen | 1 | 9 |
| **11** | Kapazitätsplan (Ressourcenplan) erstellen | 1 | 10 |
| **12** | Kostenplan erstellen | 1 | 11 |
| **13** | Abweichungsanalyse | 1 | 5,12 |
| **14** | Präsentationsunterlagen | 2 | 33 |
| **15** | Einweisungsunterlagen | 1 | 14 |
| **16** | Abschlussbericht erstellen | 1 | 15 |
| **17** | Abnahme | 1 | 16 |
| **18** | Benutzerführung vereinbaren | 1 | 5 |
| **19** | Design und Layout der GUI | 1 | 18 |
| **20** | Graphische Aufbereitung Abfrageergebnis | 1 | 19 |
| **21** | Anbindung an Logik | 1 | 20 |
| **22** | Eingabeformat festlegen | 1 | 5 |
| **23** | Eingabeüberprüfung entwickeln | 1 | 22 |
| **24** | Konzipierung der Datenbankschnittstelle | 1 | 23 |
| **25** | Speicherfunktion für Datenbank entwickeln | 1 | 24 |
| **26** | Gewinnberechnungsalgorithmus entwickeln | 1 | 25 |
| **27** | Eingabefunktion entwickeln | 1 | 26 |
| **28** | Ausgabefunktion entwickeln | 1 | 27 |
| **29** | Suchfunktion entwickeln | 1 | 28 |
| **30** | ERM-Modell entwickeln | 1 | 5 |
| **31** | Datenbasis normalisieren | 1 | 30 |
| **32** | Datenbank anlegen | 1 | 31 |
| **33** | Installationsskript erstellen | 1 | 32 |
|  |  |  |  |