**Besprechungsprotokoll**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Projekttitel** | | | | | |
| PA-2011/4 | Bewerberdatenbank | | | | | |
| **Datum** | **Uhrzeit** | **Einberufen von** | | | **Geleitet von** | |
| 14.02.2012 | 14:00 – 17:00 | Regulärer Jour Fixe | | | Christoph Schneider | |
| **Teilnehmer (Protokollführer unterstrichen, Abwesende durchgestrichen)** | | | | | | |
| Christoph Schneider, Markus Kramer, Maria Calmer, ~~Helmut Pellkofer~~, Christine Gradl, Christine Neubauer | | | | | | |
| **Verteiler** | | | | | | |
| Teilnehmer, Lenkungsausschuss, Auftraggeber | | | | | | |
| **Themen, Ergebnisse, Aufgaben** | | | **Kurzzeichen** | **Art** | | **Termin** |
| 1 – Vorstellung des ersten Prototyps | | | CS | I | |  |
| 2 – Diskussion über die Benutzeroberfläche   * Die Oberfläche hinterließ einen zwiespaltigen Eindruck. * Durchführen eines Usability-Tests an unseren Anwendern unter Echtbedingungen | | | Alle  CG | D  A | | 29.02.12 |
| 3 – Aktuelle Schwierigkeiten im Projekt   * Die SW-E wird den Termin für die Anbindung der Online-Shops nicht halten können. Prognose: +5 T * Die Dokumentation der Schnittstellen ist unzureichend. Treffen mit Hersteller von Apollo organisieren | | | CS  CG | A  A | | 27.02.12 |
|  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
|  | | |  |  | |  |
| **Folgetermin** | **Sonstiges** | | | | | |
| Folgewoche |  | | | | | |

Legende:

I = Information, A=Aufgabe, D=Diskussion