**Projektantrag**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Datum** | **Antragsteller** | |
| PA-2011/4 | 12.09.2011 | Christine Neubauer, Abt. Personal, DW -442 | |
| **Projekttitel (Arbeitstitel)** | | | |
| Bewerberverwaltung | | | |
| **Priorität** | **Gewünschter Beginn** | | **Gewünschtes Ende** |
| Normal | Januar 2012 | | Juni 2012 (vor der Planung) |
| **Ist-Zustand** | | | |
| Heute erfolgt die gesamte Verwaltung der eingehenden Bewerbungen manuell, d. h. mit Hilfe von Excel-Listen. Aufgrund der stark gestiegenen Bewerberzahlen ist dieses Vorgehen nicht nur fehleranfällig, sondern auch sehr zeitintensiv. In 2010 gingen 1360 Bewerbungen ein. | | | |
| **Projektziele und Nutzen** | | | |
| Es soll eine Software erstellt oder gekauft werden, die folgende Ziele ermöglicht bzw. Funktionen aufweist:   * Reduzierung der benötigten Zeit, wenigstens um 2/3 * Zusammenarbeit mit unserem Personalmanagement-System „Apollo“, d. h. Übernahme der dort vorhandenen Stammdaten * Verwaltung der offenen Stellen * Bewerberformular auf unserer Homepage * Workflow-Unterstützung * Vertretungsregelungen * Benutzerberechtigungen auf Mandanten- und Abteilungsebene * Rechtssichere Archivierung * Weiterleitung und Bearbeitung der Unterlagen an bzw. durch die Fachabteilung * Übernahme der Bewerbungsdaten in die Personalsoftware, im Falle einer Einstellung | | | |
| **Nicht-Ziele** | | | |
| Das bestehende Personal-Managementsystem Apollo soll nicht abgelöst werden, ebenso soll das dort zusätzlich erhältliche Modul „Bewerbermanagement“ nicht zum Einsatz kommen, weil es obige Anforderungen nicht erfüllt. | | | |
| **Projektgruppe** | | | |
| Zur Projektgruppe sollen gehören:   * Christine Neubauer, Leitung Personalwesen * Margot Kaltner, Personalreferentin * Christoph Schneider, Leiter IT und Organisation | | | |
| **Entscheidung** | **Projektleiter** | **Projektantrag vom** | |
| Akzeptiert | Christoph Schneider | 27.10.2011 | |